拼图大师 (JigsawMaster) 新增模块集成测试计划

1. 测试目标与范围

本次测试的核心在于验证新增的两个模块与原有系统的接口交互、数据传递以及业务流程闭环。

新增模块 A：AI 绘图 (AI Image Generation)

涉及文件：aiimagegeneratordialog, puzzlecustomizationwidget

新增模块 B：比赛模式与云端排行 (Championship & Cloud Ranking)

涉及文件：championshipmode, championshiprecordwidget, cloudrankingservice, championship_server

2. 核心测试内容拆解

2.1 模块 A：AI 绘图集成测试

关注点：生成的图片能否正确转化为游戏内的拼图资源。

接口一致性测试 (Interface Check)

AI Dialog -> Custom Widget: 检查 AiImageGeneratorDialog 生成图片后，通过信号/回调传递给 PuzzleCustomizationWidget 的参数类型是否匹配（例如是否为 QPixmap 或临时文件路径 QString）。

Custom Widget -> Game Window: 检查从自定义页面启动 Jigsaw33/44/55 时，构造函数 JigsawXX(QString Address, ...) 能否正确读取 AI 生成的临时图片路径。

文件句柄测试: 验证 AI 生成的图片保存到本地缓存时，文件名编码（中文/特殊字符）是否会导致后续 loadImage() 失败。

业务逻辑测试

生成失败处理: 模拟 API 超时或生成失败，验证是否会导致程序崩溃。

图片规格: 验证生成的图片如果是非正方形，传入 ImageCropDialog 的流程是否正常。

2.2 模块 B：云端排行榜集成测试

关注点：网络通信的 JSON 格式及数据解析。

根据代码 cloudrankingservice.cpp，服务器地址为 8.140.234.142:55000。

网络接口测试 (API Contract)

上传接口 (uploadRecord):

检查 JSON 构造：action: "insert", username, difficulty, first_time, second_time, third_time, total_time。

边界值: 验证 total_time 是否严格等于

first_time+second_time+third_time。如果不等，服务端是否会拒绝？客户端是否需要校验？

查询接口 (queryRecords):

检查 JSON 构造：action: "query", difficulty。

解析一致性: 检查服务端返回的 JSON 数组字段类型（Int vs String）是否与 CloudRecord 结构体定义一致。特别注意 timestamp 的字符串格式解析。

锦标赛流程测试 (Championship Flow)

多轮次状态传递: 在 ChampionshipMode 中，验证从第 1 关 -> 第 2 关 -> 第 3 关的过程中，每关的用时数据是否被正确缓存，并在最后一次性打包发送给 CloudRankingService。

缓存机制: 文档中提到的 copyImagesToCache 函数，需测试在连续 3 局游戏中，图片资源是否被锁定或意外删除。

3. 人员分工安排 (3位测试人员)

测试人员 A：前端逻辑与AI模块负责人

主要任务：确保 AI 生成的资源能跑通游戏主流程。

测试项 A1 (AI流程):

打开 PuzzleCustomizationWidget -> 点击 AI 生成 -> 输入 Prompt -> 获得图片。

确认图片传递给 Jigsaw33 后，切割逻辑 splitImage() 是否正常工作（特别是 AI 图片分辨率可能不固定）。

测试项 A2 (UI/UX集成):

验证 AiImageGeneratorDialog 的加载状态（Loading spinner）是否阻塞主线程。

测试从 AI 界面返回主界面的资源释放，防止内存泄漏。

测试项 A3 (本地数据库兼容):

验证使用 AI 图片完成游戏后，databaseManager 的 insertFreedomRecord 能否处理来源为 AI 的图片 ID（或需确认 AI 图片是否计入本地记录）。

测试人员 B：网络通信与数据一致性负责人

主要任务：测试CloudRankingService 与服务器的交互。

测试项 B1 (协议测试):

使用 Postman 或类似工具模拟客户端向 http://8.140.234.142:55000 发送 JSON，验证服务端存活状态。

在 cloudrankingservice.cpp 中打断点，强制修改发送的数据（如发送空用户名、负数时间），验证 onUploadFinished 中的错误处理逻辑。

测试项 B2 (排行榜展示):

在 ChampionshipRecordWidget 中切换不同难度，验证 loadTopRecords 是否发起了正确的网络请求。

特殊字符测试: 注册包含 Emoji 或 SQL 注入字符的用户名，观察上传和回显是否乱码或报错。

测试项 B3 (弱网测试):

模拟高延迟或断网环境，验证 QNetworkReply 超时后，UI 是提示“上传失败”还是直接崩溃。

测试人员 C：端到端(E2E)与集成回归负责人

主要任务：模拟真实玩家，串联所有模块，进行“破坏性”测试。

测试项 C1 (锦标赛全流程):

进入 ChampionshipMode -> 完成 3 关 -> 触发上传 -> 进入 RecordWidget 查看自己的排名。确保这一整条链路数据实时更新。

测试项 C2 (模块冲突测试):

场景: 正在 AI 生成图片时，点击切换到排行榜页面，验证程序是否崩溃。

场景: 在锦标赛模式加载图片的瞬间断网，验证 copyImagesToCache 的容错性。

测试项 C3 (回归测试):

确保新增模块没有破坏原有的 ChallengeMode (闯关模式) 和 StoryMode (剧情模式)。

检查 main.cpp 入口和 mainwindow.cpp 的页面跳转逻辑是否因新增按钮而出现层级错乱。

建议使用的工具

Qt Creator Debugger: 用于检查 QNetworkReply 和 QImage 等对象的状态。

Wireshark / Fiddler: 监控 8.140.234.142 的 TCP/HTTP 流量。

SQLite Expert: 查看本地 localDatabase 数据是否受到影响。